VERBALE DI RIUNIONE: Verbale SAL – Reingegnerizzazione UI/UX ASI – 19/05/2026

Informazioni documento

| Nome documento | VRB_SAL_20260519 |
| --- | --- |
| Codice SSU | - |
| Referente INPS | Michele Friscia, Paolo Capobianco |
| Area Dirigenziale | Santina Niglio |
| Codice Applicazione | - |
| Contratto di riferimento | «Sviluppo Applicativo INPS» Lotto 2 CIG: 96497845AB |
| Fornitore | Almaviva Spa |

Storia delle modifiche al documento

| Versione | Data | Descrizione | Cap. /Sez. modificati |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 19/05/2026 | Versione iniziale | - |

Autore del documento

| Versione | Nome e Cognome | Organizzazione |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Mercuri Flavio | - |

Distribuzione del documento

| Lista di distribuzione | Data di distribuzione |
| --- | --- |
| Mercuri Flavio | 20/05/2026 |
| Friscia Michele | 20/05/2026 |
| Capobianco Paolo | 20/05/2026 |
| Piscitelli Terenzio | 20/05/2026 |
| Laferla Gianluca | 20/05/2026 |
| Vicino Emanuele | 20/05/2026 |
| Tantar Ana Maria | 20/05/2026 |

Approvazioni del documento

| Versione | Data di approvazione | Nome e Cognome | Organizzazione |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | - | - | - |

Sommario

1. Scopo del documento	3

1.1	Dati di sintesi	3

1.2	Riferimenti	4

1.3	Glossario	4

2. Introduzione	4

3. Scopo del documento	4

4. Stato avanzamento reingegnerizzazione	4

5. Home page – dimensionamento font e spaziatura	5

6. Lista Preferiti – notifica Toast e tooltip azioni	5

7. Attività Recenti – nomenclatura colonne	5

8. Sezione 'Da Avviare' – filtri e accesso rapido Quasi Pronte	5

9. Area Operativa – ordine schede	5

10. Indicatori visivi filtri applicati	5

11. Contatore attività home page – discrepanza	5

12. Lista Precalcolate e campo numero Domus	5

13. Pianificazione SAL e test amministrativo	6

14. Azioni successive	6

15. Note	6

# 1. Scopo del documento

Il presente documento riporta la trascrizione di quanto è stato discusso e stabilito durante lo svolgimento della riunione.

## Dati di sintesi

| Data | 19/05/2026 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Orario | Inizio 13:04 – Fine 14:46 |  |  |
| Luogo | Microsoft Teams |  |  |
| Oggetto | SAL Reingegnerizzazione UI/UX ASI – Revisione osservazioni e pianificazione |  |  |
| Partecipanti |  |  |  |  |
| Nominativo |  | Ruolo | Società/Organizzazione |  |
| Mercuri Flavio |  | FE Design Lead | Almaviva |  |
| Friscia Michele |  | Responsabile Funzionale | INPS |  |
| Capobianco Paolo |  | Referente | INPS |  |
| Piscitelli Terenzio |  | Coordinatore di Progetto | Almaviva |  |
| Laferla Gianluca |  | Sviluppatore FE | Almaviva |  |
| Vicino Emanuele |  | Sviluppatore BE | Almaviva |  |
| Tantar Ana Maria |  | Sviluppatore FE | Almaviva |  |

## Riferimenti

| Documento | Versione | Data |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

## Glossario

| Termine/Acronimo | Descrizione |
| --- | --- |
| ASI | Applicativo INPS oggetto della reingegnerizzazione. |
| Sirio | Design System INPS utilizzato come framework visuale e di componenti per la reingegnerizzazione dell'interfaccia utente. |
| GDP | Gestione Dipendenti Pubblici – area INPS. |
| SAL | Stato Avanzamento Lavori – tipologia di riunione periodica di monitoraggio del progetto. |
| MEMO | Strumento di pianificazione e gestione delle attività di progetto adottato da INPS per il controllo dello stato di avanzamento. |
| PBI | Product Backlog Item – elemento della bacheca del progetto Agile, utilizzato per tracciare le richieste di modifica. |
| Domus | Identificativo numerico alternativo al codice fiscale, utilizzato nel contesto web per l'identificazione delle pratiche. |
| Toast | Componente UI che mostra una notifica temporanea sullo schermo per confermare un'azione avvenuta con successo. |
| Chip | Componente UI del Design System Sirio che rappresenta un filtro o tag selezionabile, visualizzato come etichetta interattiva. |
| Quasi pronte | Sottoinsieme di attività da avviare per le quali tutti i prerequisiti sono stati soddisfatti e che sono prossime alla lavorazione da parte dell'operatore. |
| CF | Codice Fiscale. |

# 2. Introduzione

Il fornitore ha completato la reingegnerizzazione dell'intera interfaccia utente dell'applicativo ASI sulla base della code baseline di dicembre 2025 – gennaio 2026. La riunione ha lo scopo di raccogliere le osservazioni del committente su tutte le funzionalità reingegnerizzate, in preparazione alla sessione di test con gli utenti amministrativi pianificata entro il 25/06/2026. Le osservazioni si intendono limitate a interventi non strutturali, compatibili con la tempistica disponibile.
A partire da questa riunione la frequenza del SAL è stata portata da bisettimanale a settimanale, ogni martedì alle 15:00, per garantire un ritmo di revisione adeguato agli obiettivi di delivery.

# 3. Scopo del documento

Il presente documento costituisce il verbale del SAL relativo alla reingegnerizzazione dell'interfaccia utente dell'applicativo ASI (INPS). Riporta le osservazioni raccolte dal referente funzionale INPS e le decisioni operative concordate in vista del collaudo con gli utenti amministrativi.

# 4. Stato avanzamento reingegnerizzazione

La reingegnerizzazione è dichiarata completa per la parte frontend destinata agli utenti finali. Rimangono da eseguire le attività di testing. Eventuali modifiche di natura strutturale al funzionamento dell'applicativo esulano dall'ambito della presente fase e richiederebbero una gestione separata.

# 5. Home page – dimensionamento font e spaziatura

La richiesta di riduzione del font nella home page non viene accolta: la dimensione attuale è al minimo consentito dal Design System Sirio per garantire la leggibilità. Come intervento alternativo, il fornitore verificherà la possibilità di ridurre ulteriormente la spaziatura nella barra delle 'Liste veloci', dove era già stata effettuata una compressione in precedenza.

# 6. Lista Preferiti – notifica Toast e tooltip azioni

Concordata l'implementazione di una notifica Toast con messaggio 'Preferito eliminato' alla rimozione di una pratica dalla lista dei preferiti. La notifica comparirà in alto a sinistra e si chiuderà automaticamente dopo circa tre secondi, senza richiedere interazione dell'utente.
Concordata l'implementazione con priorità elevata di tooltip sulle icone delle colonne azioni in tutte le tabelle dell'applicativo. La libreria nativa non prevede questa funzionalità; il fornitore la introdurrà tramite customizzazione.

# 7. Attività Recenti – nomenclatura colonne

La colonna attualmente denominata 'Descrizione' nella sezione Attività Recenti è rinominata in 'Descrizione lavorazione', per distinguerla dalla colonna 'Stato' ed evitare ambiguità con la lavorazione web dell'applicativo.

# 8. Sezione 'Da Avviare' – filtri e accesso rapido Quasi Pronte

I pannelli filtri nella sezione 'Da Avviare' atterrano collassati. Il filtro rapido 'Quasi Pronte' rimane nella posizione attuale all'interno del pannello filtri. Nella lista 'Quasi Pronte' i filtri 'tipologia' e 'qualifica' vengono disabilitati, in quanto privi di utilità su un insieme già pre-filtrato per disponibilità operativa. La sezione 'Quasi Pronte' rimane accessibile anche dalla home page tramite le liste veloci.

# 9. Area Operativa – ordine schede

Concordato e approvato il seguente ordine delle schede nell'Area Operativa: 1) Cessazioni pregresse, 2) Mese corrente, 3) Tre mesi futuri, 4) Decesso, 5) In attesa di domanda.

# 10. Indicatori visivi filtri applicati

La richiesta di evidenziare visivamente i campi filtro attivi a pannello collassato non viene implementata nella presente fase. Il Design System Sirio non prevede questa funzionalità nativa e l'alternativa tramite chip dinamici potrebbe generare confusione con le chip fisse già presenti. L'esigenza sarà rilevata durante il test con gli utenti amministrativi e valutata di conseguenza.

# 11. Contatore attività home page – discrepanza

Rilevata una discrepanza tra il contatore delle attività visualizzato nella home page (3) e il numero di pratiche presenti nel backend (5). La causa è da ricercare nella logica del servizio API che alimenta il contatore; il team di sviluppo è incaricato di verificare il criterio di calcolo e allinearlo al requisito. Il dato è da considerare legato al dominio backend e non all'interfaccia.

# 12. Lista Precalcolate e campo numero Domus

La sezione Precalcolate viene lasciata invariata nella configurazione attuale. Il campo 'numero Domus' verrà aggiunto alla lista attività da avviare, affiancando il campo 'Codice Fiscale' già presente. La colonna 'Qualifica' viene mantenuta su indicazione del referente tecnico-funzionale INPS.

# 13. Pianificazione SAL e test amministrativo

Concordato l'aumento della frequenza SAL da bisettimanale a settimanale, ogni martedì ore 15:00, a partire dal 26/05/2026. Il MEMO di progetto deve essere portato dallo stato 'inserito' a 'in lavorazione'. La data target per l'avvio del test amministrativo è confermata al 25/06/2026. INPS si farà carico di contattare gli utenti amministrativi per verificarne la disponibilità entro il SAL successivo.

# 14. Azioni successive

• Fornitore: Verificare e ridurre la spaziatura nella barra 'Liste veloci' in home page (Scadenza: -)

• Fornitore: Implementare tooltip sulle icone delle colonne azioni in tutte le tabelle (priorità alta) (Scadenza: -)

• Fornitore: Implementare notifica Toast 'Preferito eliminato' alla rimozione di una pratica dai preferiti (Scadenza: -)

• Fornitore: Rinominare colonna 'Descrizione' in 'Descrizione lavorazione' nella sezione Attività Recenti (Scadenza: -)

• Fornitore: Impostare filtri collassati al caricamento nella sezione 'Da Avviare' (Scadenza: -)

• Fornitore: Disabilitare filtri 'tipologia' e 'qualifica' nella lista Quasi Pronte (Scadenza: -)

• Fornitore: Riordinare schede Area Operativa: 1) Cessazioni pregresse 2) Mese corrente 3) Tre mesi futuri 4) Decesso 5) In attesa di domanda (Scadenza: -)

• Fornitore: Aggiungere colonna numero Domus nella lista attività da avviare (Scadenza: -)

• Fornitore: Verificare logica servizio LPI per contatore attività home page e allineare al requisito (Scadenza: -)

• Fornitore: Creare PBI in bacheca con tutte le modifiche richieste nella presente riunione (Scadenza: 26/05/2026)

• Fornitore: Riorganizzare le convocazioni SAL con cadenza settimanale ogni martedì ore 15:00 (Scadenza: 26/05/2026)

• Referente: Contattare utenti amministrativi per disponibilità test 25/06/2026 e portare il MEMO in stato 'in lavorazione' (Scadenza: 26/05/2026)

# 15. Note

Prossimo SAL: martedì 26/05/2026 ore 15:00.

Test amministrativo target: 25/06/2026. La data è confermata salvo necessità di ripianificazione motivata.