VERBALE DI RIUNIONE: Verbale SAL – Reingegnerizzazione UI/UX ASI – 26/05/2026

Informazioni documento

| Nome documento | Verbale SAL – Reingegnerizzazione UI/UX ASI – 26/05/2026 |
| --- | --- |
| Codice SSU | - |
| Referente INPS | - |
| Area Dirigenziale | Reingegnerizzazione UI/UX |
| Codice Applicazione | - |
| Contratto di riferimento | - |
| Fornitore | Almaviva S.p.A. |

Storia delle modifiche al documento

| Versione | Data | Descrizione | Cap. /Sez. modificati |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 26/05/2026 | Versione iniziale | - |

Autore del documento

| Versione | Nome e Cognome | Organizzazione |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Mercuri Flavio | Almaviva S.p.A. |

Distribuzione del documento

| Lista di distribuzione | Data di distribuzione |
| --- | --- |
| Capobianco Paolo | INPS |
| Laferla Gianluca | Almaviva S.p.A. |
| Mercuri Flavio | Almaviva S.p.A. |
| Michele Friscia | INPS |
| Piscitelli Terenzio | Almaviva S.p.A. |
| Tantar Ana Maria | Almaviva S.p.A. |
| Vicino Emanuele | - |

Approvazioni del documento

| Versione | Data di approvazione | Nome e Cognome | Organizzazione |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | - | - | - |

Sommario

1. Scopo del documento	4

1.1	Dati di sintesi	4

1.2	Riferimenti	4

1.3	Glossario	4

2. Introduzione	5

3. Avanzamenti UI – Flusso Avvio Lavorazione Pensione	5

3. Osservazioni INPS	5

4. Stato Board Azure	5

5. Stato Roadmap di Progetto	5

6. Deploy e nuovi ambienti	5

8. Azioni successive	5

9. Note	5

# 1. Scopo del documento

Il presente documento riporta la trascrizione di quanto è stato discusso e stabilito durante lo svolgimento della riunione.

## Dati di sintesi

| Data | 26/05/2026 |
| --- | --- |
| Orario | Inizio 13:07 – Fine 14:04 |
| Luogo | Microsoft Teams |
| Oggetto | SAL – Reingegnerizzazione UI/UX portale ASI |

| Partecipanti |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nominativo | Ruolo | Società/Organizzazione |
| Capobianco Paolo | Referente Cliente | INPS |
| Laferla Gianluca | Sviluppatore FE | Almaviva S.p.A. |
| Mercuri Flavio | Sviluppatore Lead UI/UX FE | Almaviva S.p.A. |
| Michele Friscia | Referente Cliente | INPS |
| Piscitelli Terenzio | Coordinamento progetto | Almaviva S.p.A. |
| Tantar Ana Maria | Sviluppatore FE | Almaviva S.p.A. |
| Vicino Emanuele | - | - |

## Riferimenti

| Documento | Versione | Data |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

## Glossario

| Termine/Acronimo | Descrizione |
| --- | --- |
| SAL | Stato di Avanzamento Lavori: riunione periodica di monitoraggio dell’avanzamento del progetto. |
| UI/UX | User Interface / User Experience: disciplina di progettazione delle interfacce utente e dell’esperienza d’uso. |
| Legacy | Versione precedente del sistema informatico attualmente in produzione, oggetto del processo di reingegnerizzazione. |
| Area operativa | Sezione del portale ASI dedicata all’operatività quotidiana degli operatori, con card di evidenza, liste temporali, filtri e accessi rapidi alle pratiche. |
| Liste veloci | Accessi rapidi alle liste di lavorazione visualizzati all’interno di ogni sezione in evidenza: Da avviare, Preferiti, Attività recenti, Precalcolate. |
| Precalcolate | Lista di pratiche pre-selezionate dal sistema in base a criteri automatici, come la prossimità alla scadenza o l’avanzato grado di completezza della lavorazione. |

# 2. Introduzione

La riunione si è svolta nel contesto dell’attività continuativa di sviluppo e revisione dell’interfaccia del portale ASI. L’incontro ha avuto come obiettivo principale la verifica dello stato di avanzamento dei task assegnati nel SAL precedente e la raccolta di nuove indicazioni progettuali da parte dei referenti INPS, con particolare attenzione all’area operativa, alle funzionalità di navigazione rapida e alla presentazione delle informazioni nelle tabelle.

# 3. Scopo del documento

Il presente documento riporta in forma sintetica le decisioni e le azioni operative emerse nel corso della riunione di SAL del 26/05/2026 relativa al progetto di reingegnerizzazione UI/UX del portale ASI, svolta su piattaforma Microsoft Teams.

# 4. Avanzamento lavori: task sprint precedente

Tutti i task assegnati nel corso del SAL precedente risultano completati e le modifiche sono state deployate in ambiente. Fa eccezione la configurazione della «Lista dei link veloci», la cui implementazione è sospesa in attesa del ricevimento delle informazioni necessarie da parte di INPS.

# 5. Ordinamento card e correzione bug nell’area operativa

È stato concordato di invertire l’ordine delle prime due card nella sezione area operativa: «Progressi al servizio (mese corrente)» occupa la prima posizione (in alto a sinistra), seguita da «Cessazione dal servizio al mese corrente». Il resto dell’ordinamento rimane invariato.
È stato rilevato un bug nella visualizzazione dei contatori nelle card: i numeri a doppia cifra vengono renderizzati in verticale anziché in orizzontale, casistica mai testata in precedenza. Almaviva provvederà alla correzione.

# 6. Reinserimento della funzionalità di ricerca anagrafica nell’area operativa

INPS ha richiesto il reinserimento di una casella di ricerca anagrafica nell’area operativa, funzionalità presente nel sistema legacy e non inclusa nei layout della nuova UI. Almaviva verificherà la fattibilità tecnica lato API con le pubbliche amministrazioni; in caso di esito positivo, la funzionalità sarà integrata nell’area operativa (non nella home page).

# 7. Testi descrittivi per le sezioni dell’area operativa

INPS ha proposto testi descrittivi da inserire nell’area operativa per orientare gli operatori. Il testo generale proposto è: «È possibile cercare un iscritto/pensionato e organizzare le attività secondo le priorità legate alla cessazione dal servizio. È anche possibile selezionare le domande da lavorare per creare l’elenco personale delle attività da avviare.» Per le singole sotto-sezioni il testo proposto è: «In questa sezione puoi verificare le attività che hai messo in carico o ancora da inviare. Le domande sono visualizzate in ordine: quelle in lavorazione, quelle disponibili e quelle in carico ad altri.» Prima dell’implementazione è raccomandata una validazione con il referente dei contenuti.

# 8. Ordinamento liste veloci e gestione sezioni in evidenza

È stato concordato l’ordine delle liste di accesso rapido all’interno di ogni sezione dell’area operativa: 1) Da avviare; 2) Preferiti; 3) Attività recenti; 4) Precalcolate. La selezione tramite stellina aggiunge un nominativo alla lista «Da avviare» e incrementa il contatore; la deselezione lo decrementa.
Per la sezione in-evidenza della home: le card «In attesa di domanda» e «Superstiti» sono rimosse dall’evidenza (accessibili tramite le rispettive liste); rimangono in evidenza le quattro liste temporali e la lista liquidazioni. All’interno di ogni sezione in-evidenza il primo slot delle liste veloci è sempre «Da avviare»; i restanti tre slot si alternano dinamicamente in base alla selezione corrente dell’utente.
La funzionalità «Autorizzazione domande» (domande bloccate in attesa di approvazione dirigenziale) rimane accessibile tramite il badge di notifica esistente. La sua eventuale aggiunta alle evidenze sarà valutata in una fase successiva, anche in relazione ai profili utente abilitati, da verificare con un’utenza a profilo operatore semplice.

# 9. Denominazione sezioni temporali e ordinamento eventi

La dicitura della sezione relativa alle cessazioni oltre i tre mesi viene aggiornata in «Cessazioni previste tra più di tre mesi», in sostituzione della formula «nel futuro» giudicata eccessivamente generica.
L’ordinamento degli eventi (tipologie di cessazione: D, UM, PA, ecc.) nelle sotto-liste deve essere allineato alla sequenza ufficiale. Almaviva otterrà dall’ambiente di esercizio la lista degli eventi con il relativo ordine di visualizzazione e aggiornerà l’implementazione.

# 10. Revisione colonne e filtri nelle tabelle

I filtri nelle tabelle dell’area operativa devono essere impostati in stato chiuso per impostazione predefinita. La colonna «Qualifica» sarà ridimensionata con abbreviazione dell’intestazione (e tooltip al passaggio del cursore per il testo completo); la colonna «Nominativo» sarà anch’essa ridimensionata. La colonna «Data cessazione» non viene modificata in quanto ospita la funzione di ordinamento.

# 11. Notifiche news e tooltip stellina

Almaviva verificherà la disponibilità delle API di conteggio per le news del portale; se disponibili, sarà implementato un badge sull’icona news analogamente a quanto già realizzato per i messaggi. In assenza di API dedicate sarà adottata un’icona senza contatore numerico.
Il comportamento del tooltip sulla stellina (distinzione mezza stella / stella piena) è già implementato ma non era incluso nell’ultimo deploy. Almaviva provvederà al corretto rilascio.

# 11. Azioni successive

• Almaviva: Invertire l’ordine delle prime due card nell’area operativa: «Progressi al servizio (mese corrente)» in prima posizione (alto sinistra), «Cessazione dal servizio al mese corrente» in seconda. (Scadenza: -)

• Almaviva: Correggere il bug di visualizzazione verticale dei contatori a doppia cifra nelle card dell’area operativa. (Scadenza: -)

• Almaviva: Verificare la fattibilità tecnica lato API dell’inserimento di una casella di ricerca anagrafica nell’area operativa e comunicare l’esito a INPS. (Scadenza: -)

• INPS: Fornire le informazioni necessarie per la configurazione della «Lista dei link veloci». (Scadenza: -)

• INPS: Validare i testi descrittivi proposti per le sezioni dell’area operativa con il referente dei contenuti prima dell’implementazione. (Scadenza: -)

• Almaviva: Implementare i testi descrittivi nell’area operativa e configurare le liste veloci con l’ordinamento concordato (Da avviare, Preferiti, Attività recenti, Precalcolate), a seguito di validazione dei testi. (Scadenza: -)

• Almaviva: Aggiornare la denominazione della sezione cessazioni oltre tre mesi in «Cessazioni previste tra più di tre mesi» e allineare l’ordinamento degli eventi alle specifiche dell’ambiente di esercizio. (Scadenza: -)

• INPS: Fornire la lista ufficiale degli eventi (D, UM, PA, ecc.) con relativo ordine di visualizzazione, estratta dall’ambiente di esercizio. (Scadenza: -)

• Almaviva: Impostare i filtri nelle tabelle in stato chiuso per impostazione predefinita; ridimensionare la colonna «Qualifica» (con tooltip) e la colonna «Nominativo». (Scadenza: -)

• Almaviva: Verificare disponibilità API di conteggio news e implementare badge sull’icona; correggere il deploy mancante del tooltip della stellina (mezza stella / stella piena). (Scadenza: -)

• Almaviva: Creare un’utenza di sviluppo con profilo operatore semplice (non operatore nazionale) per test di visualizzazione dell’area operativa in contesto realistico. (Scadenza: -)

# 12. Note

Il prossimo SAL è stato spostato dal 02/06/2026 (martedì, festivo) a giovedì 04/06/2026; eventuale secondo appuntamento martedì 09/06/2026. Il focus previsto è sull’area operativa.

La funzionalità «Autorizzazione domande» (domande bloccate) sarà oggetto di valutazione per eventuale inserimento nelle evidenze della home in una fase successiva, in funzione dei profili utente.