VERBALE DI RIUNIONE: Verbale SAL – Reingegnerizzazione UI/UX ASI – 04/06/2026

Informazioni documento

| Nome documento | Verbale SAL – Reingegnerizzazione UI/UX ASI – 04/06/2026 |
| --- | --- |
| Codice SSU | - |
| Referente INPS | - |
| Area Dirigenziale | Reingegnerizzazione UI/UX |
| Codice Applicazione | - |
| Contratto di riferimento | - |
| Fornitore | Almaviva S.p.A. |

Storia delle modifiche al documento

| Versione | Data | Descrizione | Cap. /Sez. modificati |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 04/06/2026 | Versione iniziale | - |

Autore del documento

| Versione | Nome e Cognome | Organizzazione |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Mercuri Flavio | Almaviva S.p.A. |

Distribuzione del documento

| Lista di distribuzione | Data di distribuzione |
| --- | --- |
| Capobianco Paolo | INPS |
| Laferla Gianluca | Almaviva S.p.A. |
| Mercuri Flavio | Almaviva S.p.A. |
| Michele Friscia | INPS |
| Piscitelli Terenzio | Almaviva S.p.A. |
| Tantar Ana Maria | Almaviva S.p.A. |
| Vicino Emanuele | - |

Approvazioni del documento

| Versione | Data di approvazione | Nome e Cognome | Organizzazione |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | - | - | - |

Sommario

1. Scopo del documento	4

1.1	Dati di sintesi	4

1.2	Riferimenti	4

1.3	Glossario	4

2. Introduzione	5

3. Avanzamenti UI – Flusso Avvio Lavorazione Pensione	5

3. Osservazioni INPS	5

4. Stato Board Azure	5

5. Stato Roadmap di Progetto	5

6. Deploy e nuovi ambienti	5

8. Azioni successive	5

9. Note	5

# 1. Scopo del documento

Il presente documento riporta la trascrizione di quanto è stato discusso e stabilito durante lo svolgimento della riunione.

## Dati di sintesi

| Data | 04/06/2026 |
| --- | --- |
| Orario | Inizio 09:13 – Fine 11:05 |
| Luogo | Microsoft Teams |
| Oggetto | SAL – Reingegnerizzazione UI/UX portale ASI |

| Partecipanti |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nominativo | Ruolo | Società/Organizzazione |
| Capobianco Paolo | Referente Cliente | INPS |
| Laferla Gianluca | Sviluppatore FE | Almaviva S.p.A. |
| Mercuri Flavio | Sviluppatore Lead UI/UX FE | Almaviva S.p.A. |
| Michele Friscia | Referente Cliente | INPS |
| Piscitelli Terenzio | Coordinamento progetto | Almaviva S.p.A. |
| Tantar Ana Maria | Sviluppatore FE | Almaviva S.p.A. |
| Vicino Emanuele | - | - |

## Riferimenti

| Documento | Versione | Data |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

## Glossario

| Termine/Acronimo | Descrizione |
| --- | --- |
| SAL | Stato di Avanzamento Lavori: riunione periodica di monitoraggio dell’avanzamento del progetto. |
| UI/UX | User Interface / User Experience: disciplina di progettazione delle interfacce utente e dell’esperienza d’uso. |
| Legacy | Versione precedente del sistema informatico attualmente in produzione, oggetto del processo di reingegnerizzazione. |
| Sirio | Design system di riferimento utilizzato per lo sviluppo dell’interfaccia del portale. |
| Area operativa | Sezione del portale ASI dedicata all’operatività quotidiana degli operatori, con liste di attività, filtri e accessi rapidi. |
| Liste veloci | Accessi rapidi alle liste di lavorazione visualizzati all’interno di ogni sezione in evidenza: Da avviare, Preferiti, Attività recenti, Precalcolate. |
| Precalcolate | Lista di pratiche pre-selezionate dal sistema in base a criteri automatici, come la prossimità alla scadenza o l’avanzato grado di completezza della lavorazione. |
| DIP | Dati Integrazione Pensionistica: flusso di lavorazione dedicato alla gestione e visualizzazione dei dati pensionistici del soggetto nell’area operativa. |
| Ultimo miglio | Dati di cessazione dal servizio acquisiti dalla Posizione Assicurativa (PA/INPS) e utilizzati nel processo di lavorazione della domanda di pensione. |
| Modale informativa | Finestra di dialogo sovrapposta al contenuto principale che richiede interazione esplicita dell’utente per essere chiusa; utilizzata per comunicare novità e aggiornamenti funzionali agli operatori. |
| Counter | Indicatore numerico visualizzato su icone o card per segnalare il numero di elementi presenti (es. news non lette, attività in stato specifico). |
| Tooltip | Suggerimento contestuale visualizzato al passaggio del mouse su un elemento dell’interfaccia, utilizzato per descrivere le azioni disponibili. |

# 2. Introduzione

La riunione si è svolta in continuità con il SAL del 26 maggio 2026, durante il quale erano stati concordati interventi sull’area operativa, sui link rapidi, sulla ricerca anagrafica e sulla nomenclatura delle sezioni. Nel periodo intercorso — comprensivo del lungo weekend del 2 giugno — il team Almaviva ha implementato e deployato le modifiche richieste, rese disponibili per i test in ambiente di sviluppo.
L’ordine del giorno ha previsto: la review delle modifiche all’area operativa; la verifica guidata del flusso Dati Integrazione Pensionistica aggiornato con i nuovi componenti UI; la discussione sul comportamento della modale informativa; la pianificazione dei prossimi test. Nota: le discussioni relative a richieste evolutive sul sistema ASI Legacy, emerse nella parte finale della riunione, sono state escluse dal presente verbale per indicazione del responsabile di progetto e verranno gestite separatamente nel perimetro ASI Legacy.

# 3. Scopo del documento

Il presente documento costituisce il verbale della riunione di Stato Avanzamento Lavori (SAL) del 4 giugno 2026 relativa al progetto di Reingegnerizzazione UI/UX del portale ASI. Vengono documentate le modifiche implementate e deployate nell’intervallo dall’ultimo SAL, le decisioni assunte a seguito della review del flusso Dati Integrazione Pensionistica, le modifiche di label e layout concordate, il comportamento della modale informativa e la pianificazione della sessione di test successiva.

# 4. Modifiche implementate nell’area operativa

Sono state implementate e deployate le seguenti modifiche all’area operativa, concordate nel SAL precedente: inversione dell’ordine delle prime due card; rimozione delle ultime due card ridondanti con la home page; predisposizione del counter per la gestione di numeri a doppia cifra; aggiunta dei link rapidi per tutte le sezioni in evidenza («Da avviare» sempre presente, gli altri link in base al gruppo, «In attesa di domanda» mai mostrato); aggiunta della search bar per la ricerca anagrafica diretta, in allineamento con il Legacy; aggiunta dei tooltip sulle azioni; aggiunta dell’icona news con counter collegato e navigazione diretta alla sezione news al click.
Aggiornate le nomenclature e i testi descrittivi dell’area operativa e della card delle cessazioni future. Tutte le modifiche sono disponibili per i test in ambiente di sviluppo.

# 5. Correzioni di nomenclatura nell’area operativa

Rilevato e concordato il ripristino della denominazione corretta per la card erroneamente denominata «Cessazione attività future»: il testo corretto, in allineamento con il Legacy e con le altre card della sezione, è «Cessazione dal servizio future».

# 6. Review flusso Dati Integrazione Pensionistica — modifiche concordate

Nel corso della sessione è stata condotta una review guidata del flusso Dati Integrazione Pensionistica (area operativa – dati pensionato), aggiornato con i nuovi componenti UI in piena aderenza funzionale al Legacy. Dalla review sono emerse le seguenti modifiche da apportare:
Campo tipo domanda: concordato il ritorno alla visualizzazione su riga singola con ellipsis, annullando la precedente richiesta di visualizzazione su più righe.
Colonna gestione: confermato che il campo deve contenere «cumulo» o «totalizzazione» nelle domande pertinenti, e rimanere vuoto negli altri casi.
Label «Aspettativa sindacale»: concordato di scrivere il nome per esteso, eliminando l’abbreviazione attualmente visualizzata.
Layout riga enam/tipo impiego/tipo servizio: concordato di spostare tipo impiego su due colonne allineate con le colonne superiori, tipo servizio allineato con la colonna credito, ed enam spostato in ultima posizione allineato con empdep.
Link «Consulta i dati della domanda»: concordato di rinominare in «Consulta la domanda», per distinguere chiaramente i dati estratti dalla domanda visualizzati nel form dal link di accesso alla domanda vera e propria su domande online.
Sezione «Richieste di pensione»: concordato di rinominare in «Dati diritto», in sostituzione di un termine ereditato dal sistema SIM non rappresentativo del contenuto effettivo.
Refuso nello stepper: identificato uno step non pertinente nel flusso ultimo miglio/anticipo DMA e una modale non aggiornata nella sezione dettaglio periodi da rapporto di lavoro; entrambi da correggere.

# 7. Modale informativa — gestione della chiusura e accessibilità

Concordata la revisione del comportamento della modale informativa attivata all’accesso al flusso DIP. Nel Legacy la modale si chiudeva automaticamente, in violazione dei criteri WCAG sull’accessibilità; nella versione reingegnerizzata la modale rimane aperta fino alla chiusura esplicita dell’utente.
Decisioni assunte: (1) rimuovere il testo «Caricamento conto assicurativo in corso», separando semanticamente il caricamento dal messaggio di novità funzionali; (2) rimuovere la X di chiusura — non navigabile da tastiera nella libreria Sirio — e sostituirla con un bottone «Chiudi» primario; (3) il bottone deve attivarsi dinamicamente al termine del caricamento sottostante. La modale è destinata a messaggi sintetici di novità funzionali, distinti dalle news.

# 8. Pianificazione test e prossimo SAL

Concordata per il prossimo SAL una sessione di test completa condotta direttamente da INPS, che simulèrà l’intero workflow di lavorazione di una pratica: dall’acquisizione dell’ultimo miglio, alla lavorazione della domanda, fino alla visualizzazione dei documenti. Tutte le aree interessate (operativa, documentale, consulenziale) sono pronte per i test. Il team Almaviva è disponibile ad affiancare la sessione. INPS è invitato a condurre anche test autonomi nell’intervallo tra i SAL.
Il prossimo SAL è fissato per martedì 09/06/2026 alle ore 15:00, con possibilità di spostamento alle 15:30.

# 8. Azioni successive

• Almaviva: Correggere il refuso «Cessazione attività future» in «Cessazione dal servizio future» nell’area operativa. (Scadenza: -)

• Almaviva: Modificare la visualizzazione del campo tipo domanda da multi-riga a riga singola con ellipsis nel flusso DIP. (Scadenza: -)

• Almaviva: Scrivere il campo «Aspettativa sindacale» per esteso (eliminare l’abbreviazione). (Scadenza: -)

• Almaviva: Riorganizzare il layout della riga enam/tipo impiego/tipo servizio nel flusso DIP: tipo impiego su due colonne, tipo servizio allineato con credito, enam in ultima posizione allineato con empdep. (Scadenza: -)

• Almaviva: Rinominare il link «Consulta i dati della domanda» in «Consulta la domanda» nel form di lavorazione. (Scadenza: -)

• Almaviva: Rinominare la sezione «Richieste di pensione» in «Dati diritto» nel flusso DIP. (Scadenza: -)

• Almaviva: Correggere il refuso nello stepper del flusso ultimo miglio/anticipo DMA e la modale non aggiornata nella sezione dettaglio periodi da rapporto di lavoro. (Scadenza: -)

• Almaviva: Rimuovere il testo «Caricamento conto assicurativo in corso» dalla modale informativa; sostituire la X con un bottone «Chiudi» primario attivato dinamicamente al termine del caricamento. (Scadenza: -)

• INPS: Effettuare test autonomi delle modifiche in ambiente di sviluppo prima del prossimo SAL. (Scadenza: -)

• INPS: Condurre sessione di test completa nel prossimo SAL: simulazione workflow lavorazione pratica (acquisizione ultimo miglio → lavorazione domanda → visualizzazione documenti). (Scadenza: 09/06/2026)

# 9. Note

Il prossimo SAL è fissato per martedì 09/06/2026 alle 15:00 (possibile spostamento alle 15:30).

Le richieste evolutive sul sistema ASI Legacy emerse nella parte finale della riunione (ricaricamento ultimo miglio da PA e navigazione domanda da pratica chiusa) sono escluse dal presente verbale e verranno gestite nel perimetro ASI Legacy tramite il processo di demand INPS.