VERBALE DI RIUNIONE: Verbale SAL – Reingegnerizzazione UI/UX ASI – 16/06/2026

Informazioni documento

| Nome documento | Verbale SAL – Reingegnerizzazione UI/UX ASI – 16/06/2026 |
| --- | --- |
| Codice SSU | - |
| Referente INPS | Michele Friscia, Paolo Capobianco |
| Area Dirigenziale | Santina Niglio |
| Codice Applicazione | - |
| Contratto di riferimento | «Sviluppo Applicativo INPS» Lotto 2 CIG: 96497845AB |
| Fornitore | Almaviva S.p.A. |

Storia delle modifiche al documento

| Versione | Data | Descrizione | Cap. /Sez. modificati |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 16/06/2026 | Versione iniziale | - |

Autore del documento

| Versione | Nome e Cognome | Organizzazione |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Mercuri Flavio | Almaviva S.p.A. |

Distribuzione del documento

| Lista di distribuzione | Data di distribuzione |
| --- | --- |
| Capobianco Paolo | INPS |
| Laferla Gianluca | Almaviva S.p.A. |
| Mercuri Flavio | Almaviva S.p.A. |
| Michele Friscia | INPS |
| Piscitelli Terenzio | Almaviva S.p.A. |
| Tantar Ana Maria | Almaviva S.p.A. |

Approvazioni del documento

| Versione | Data di approvazione | Nome e Cognome | Organizzazione |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | - | - | - |

Sommario

1. Scopo del documento	3

1.1	Dati di sintesi	3

1.2	Riferimenti	4

1.3	Glossario	4

2. Introduzione	4

3. Scopo del documento	4

4. Ricerca veloce in home page: vincoli imposti da Arca	5

5. Logica di parsing cognome/nome nella ricerca veloce	5

6. Comportamento della home page con ricerca per cognome/nome: redirect	5

7. Scheda di dettaglio attività preferite: arricchimento informativo	5

8. Pulsante “Modifica dati cessazione”: anomalia	5

9. Separatori visivi nelle sezioni della scheda iscritto	5

10. Errori ortografici nei messaggi di sistema	5

11. Toast di sistema: durata e leggibilità	6

12. Dialog di caricamento e nuova UI conto assicurativo integrato	6

13. Azioni successive	6

14. Note	6

# 1. Scopo del documento

Il presente documento riporta la trascrizione di quanto è stato discusso e stabilito durante lo svolgimento della riunione.

## Dati di sintesi

| Data | 16/06/2026 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Orario | Inizio 15:06 – Fine 16:51 |  |  |
| Luogo | Videoconferenza |  |  |
| Oggetto | SAL Reingegnerizzazione UI/UX ASI – Revisione funzionalità ricerca, area operativa e notifiche |  |  |
| Partecipanti |  |  |  |  |
| Nominativo |  | Ruolo | Società/Organizzazione |  |
| Capobianco Paolo |  | Referente Cliente | INPS |  |
| Laferla Gianluca |  | Sviluppatore FE | Almaviva S.p.A. |  |
| Mercuri Flavio |  | Sviluppatore Lead UI/UX FE | Almaviva S.p.A. |  |
| Michele Friscia |  | Referente Cliente | INPS |  |
| Piscitelli Terenzio |  | Coordinamento progetto | Almaviva S.p.A. |  |
| Tantar Ana Maria |  | Sviluppatore FE | Almaviva S.p.A. |  |

## Riferimenti

| Documento | Versione | Data |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

## Glossario

| Termine/Acronimo | Descrizione |
| --- | --- |
| ASI | Applicativo per la gestione delle posizioni assicurative degli iscritti INPS in fase di pensionamento. |
| Arca | Sistema anagrafico centralizzato INPS utilizzato per la ricerca e il recupero dei dati degli iscritti. Ha subito recenti modifiche che richiedono la terna cognome/nome/data di nascita per le ricerche anagrafiche. |
| Sirio | Portale/framework di riferimento per il design system e i componenti UI adottati nell’applicativo. |
| Legacy | Versione precedente dell’applicativo ASI, utilizzata come riferimento per il confronto funzionale. |
| Toast | Notifica temporanea sovrapposta all’interfaccia, posizionata in alto a destra, che informa l’utente dell’esito di un’operazione. Scompare automaticamente dopo un intervallo di tempo configurabile. |
| Domus | Numero identificativo univoco dell’iscritto nel sistema INPS. Elemento centrale nelle operazioni degli operatori INPS. |
| Area operativa | Sezione dell’applicativo ASI dedicata alla gestione operativa delle pratiche degli iscritti. |
| Dialog | Finestra modale che appare sull’interfaccia durante operazioni di caricamento o richiesta di conferma, bloccando l’interazione fino al completamento. |
| Conto assicurativo integrato | Sezione della scheda iscritto che raccoglie i periodi contributivi e i dati di cessazione del rapporto di lavoro. |
| Fetch/XHR | Tipologia di chiamata HTTP asincrona effettuata dal frontend verso il backend per recuperare dati. Visibile tramite gli strumenti di sviluppo del browser. |

# 2. Introduzione

La riunione si è svolta in videoconferenza tra i referenti INPS e il team di sviluppo Almaviva. L’incontro aveva come obiettivo la revisione dello stato di avanzamento del nuovo applicativo ASI, con particolare attenzione al comportamento della ricerca anagrafica veloce, alle funzionalità dell’area operativa e alla qualità delle notifiche di sistema.

# 3. Scopo del documento

Il presente verbale documenta i risultati della riunione SAL del 16 giugno 2026 relativa al progetto di reingegnerizzazione UI/UX dell’applicativo ASI. Vengono riportate le anomalie rilevate, le decisioni prese in merito alle funzionalità di ricerca e alle componenti dell’area operativa, nonché le azioni operative concordate.

# 4. Ricerca veloce in home page: vincoli imposti da Arca

La ricerca per cognome e nome dalla home page ha smesso di funzionare nell’ambiente di esercizio perché Arca richiede ora obbligatoriamente la terna cognome/nome/data di nascita. Il sistema restituisce l’errore “Parametri obbligatori mancanti” in assenza della data di nascita. La ricerca per codice fiscale rimane funzionante ed è la modalità d’uso predominante (stimata al 99% dei casi dagli utenti INPS).

# 5. Logica di parsing cognome/nome nella ricerca veloce

Concordato di mantenere la regola ereditata dal Legacy: il primo spazio separa cognome e nome; in caso di cognome o nome composto, si utilizza la virgola come separatore aggiuntivo. L’implementazione della regola è assegnata al team di sviluppo. Mercuri Flavio ha evidenziato le limitazioni intrinseche di una logica delegata all’utente e proposto di aggiungere un tooltip informativo (tramite componente pop-up info del design system Sirio) per guidare l’operatore sulla sintassi. La valutazione sull’opportunità di mantenere la funzionalità di pre-compilazione della ricerca anagrafica da home è rinviata a consultazione con gli operatori amministrativi.

# 6. Comportamento della home page con ricerca per cognome/nome: redirect

Non è stata raggiunta una decisione definitiva sul comportamento della home page quando l’utente inserisce cognome e nome anziché il codice fiscale. Capobianco Paolo ha proposto di reindirizzare alla pagina di ricerca anagrafica precompilando i campi. Michele Friscia ha proposto di rimuovere la funzione dall’home e spostarla esclusivamente nell’area operativa. La questione è rinviata alla riunione successiva, previo confronto con gli operatori.

# 7. Scheda di dettaglio attività preferite: arricchimento informativo

Il pannello di dettaglio della lista attività preferite espone le stesse informazioni già visibili nella lista, risultando privo di valore aggiunto. Concordato di arricchire il dettaglio con campi aggiuntivi disponibili tramite API: amministrazione, contratto e qualifica, data di caricamento del conto assicurativo, data e decorrenza pensione. L’analisi dei dati esposti dall’endpoint è stata avviata durante la riunione tramite ispezione delle chiamate di rete.

# 8. Pulsante “Modifica dati cessazione”: anomalia

Rilevato che in alcune schede iscritto il pulsante “Modifica dati cessazione” non è presente, mentre il pulsante “Modifica dati economici” è regolarmente visibile. Tantar Ana Maria ha verificato che il pulsante è presente e funzionante nelle sue istanze di test; il problema è probabilmente legato a una posizione assicurativa incompleta nel caso di test utilizzato da Friscia. Il team di sviluppo verificherà e, se necessario, correggerà.

# 9. Separatori visivi nelle sezioni della scheda iscritto

Rilevata l’assenza di separatori visivi tra le sezioni “dati cessazione servizio” e “voce retributiva di cessazione”. In produzione Legacy le sezioni sono delimitate da un pannello con ombra. Concordato di introdurre sfondi alternati (bianco / grigio chiaro del design system) per separare semanticamente le sezioni, e di aggiungere un pulsante “+” nel banner iniziale di ciascuna sezione espandibile per consentire nuovi inserimenti, in coerenza con quanto già realizzato in altre parti dell’applicativo.

# 10. Errori ortografici nei messaggi di sistema

Rilevati errori ortografici nei messaggi generati dal sistema: mancanza dell’accento su “è” nel messaggio “È stata rilevata una variazione del conto assicurativo” e in altri messaggi relativi alla fase di riciclo e allo step di gestione conto assicurativo. Tantar Ana Maria ha preso nota delle correzioni da apportare.

# 11. Toast di sistema: durata e leggibilità

L’attuale durata di visualizzazione dei toast (5 secondi) è considerata insufficiente, in particolare per messaggi di testo lungo. Concordato di aumentare la durata e di ridurre la lunghezza dei messaggi dove possibile. Il pulsante di chiusura manuale già presente è considerato adeguato. Il posizionamento in alto a destra e il comportamento a pila sono conformi allo standard del design system Sirio e non saranno modificati.

# 12. Dialog di caricamento e nuova UI conto assicurativo integrato

Il team di sviluppo ha illustrato le modifiche implementate a seguito della riunione precedente: la dialog di caricamento ora mostra dinamicamente il pulsante “Chiudi” solo al termine del caricamento, impedendo all’utente di chiudere la finestra prima del completamento dell’operazione; i testi delle domande sono stati ridotti a una riga con ellipsis. La nuova UI per il dettaglio “conto assicurativo integrato” con gestione dati di cessazione è stata mostrata e approvata da Michele Friscia.

# 13. Azioni successive

• Almaviva: Implementare il parsing cognome/nome nella ricerca veloce: primo spazio come separatore; virgola per nomi o cognomi composti. Aggiungere tooltip informativo (pop-up info del design system Sirio) sulla sintassi di utilizzo.

• Almaviva: Correggere gli errori ortografici nei messaggi di sistema: accento mancante su “è” nel messaggio “È stata rilevata una variazione del conto assicurativo” e negli altri messaggi identificati (fase riciclo, step gestione conto assicurativo).

• Almaviva: Aumentare la durata di visualizzazione dei toast e ridurre la lunghezza dei messaggi dove possibile.

• Almaviva: Arricchire il pannello di dettaglio delle attività preferite con i campi aggiuntivi disponibili via API: amministrazione, contratto, qualifica, data caricamento conto assicurativo, decorrenza pensione.

• Almaviva: Introdurre sfondi alternati (bianco / grigio chiaro design system) nelle sezioni della scheda iscritto per separare visivamente le aree tematiche; aggiungere pulsante “+” nel banner di ciascuna sezione espandibile.

• Almaviva: Verificare e risolvere l’anomalia del pulsante “Modifica dati cessazione” assente in alcune schede iscritto.

• INPS: Consultare gli operatori amministrativi INPS per valutare l’utilità della funzionalità di pre-compilazione della ricerca anagrafica dalla home page e decidere il comportamento definitivo.

# 14. Note

La decisione sul comportamento della home page in caso di ricerca per cognome/nome (redirect vs. rimozione della funzione) è rinviata alla riunione successiva, previo confronto con gli operatori amministrativi INPS.